**Plan czasowy, wycena prac:**

* Projektowanie i planowanie struktury aplikacji (architekt): 2 tygodnie
* Projektowanie graficzne (grafik): 2 tygodnie
* Tworzenie bazy danych (programista): 2 tygodnie
* Tworzenie interfejsu użytkownika (programista, grafik): 4 tygodnie
* Implementacja filtru geo (programista): 2 tygodnie
* Integracja map (programista): 2 tygodnie
* Współdzielenie danych (programista): 2 tygodnie
* Ochrona danych (architekt, programista): 2 tygodnie
* Dostępność offline (programista): 2 tygodnie
* Testowanie i debugowanie (programista, architekt): 2 tygodnie
* Publikacja aplikacji (architekt, programista): 1 tydzień

**Wycena kosztów projektu:**

-Licencje na oprogramowanie dla zespołu, narzędzia: 100 000 zł

-Przygotowanie aplikacji: 400 000 zł

Łacznie: 500 000 zł.

**Termin oddania:** 01.08.2023r.